Глава Новороговского УТВЕРЖДАЮ:

сельского поселения

__________     Капустина Т.П

«____»_____________2015 год

План мероприятий

по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

| Наименование планируемых мероприятий | Сроки устранения | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Регулярное проведение мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО . | 2016 г. | МУП «Водолей» |
| Устройство твердого покрытия дорожек к водозаборным и водопроводным сооружениям . | 3 кв. 2016 г. | МУП «Водолей» |
| Замена 2-х водопроводных башен в текущем году. | 4 кв. 2015 г. | МУП «Водолей» |
| Проведение профилактической дезинфекции водонапорных башен и дезинфекция водонапорных сетей . | регулярно | МУП «Водолей» |
| Заключение договора на проведение лабораторного производственного контроля качества воды, подаваемой населению, по микробиологическим, санитарно-химическим и радиологическим показателям. | 1 кв. 2016 г. | МУП «Водолей» |