АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление

09.10.2015 года                                      № 169                                ст. Новороговская

О внесении изменений в постановление

От 13.08.2014 №134 «Об утверждении

муниципальной программы

Новороговского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на 2014 - 2020 г.»»

В соответствии с постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 16.09.2013 № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения», постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 13.08.2014 № 133 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Новороговского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 13.08.2014 года №134 «Об утверждении муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 - 2020 г.»»

1.1. В паспорте муниципальной программы Новороговского сельского поселения 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 - 2020 г.» показатели графы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы Новороговского сельского поселения» изложить в следующей редакции:

Объем ассигнований бюджета поселения муниципальной программы на период 2014 – 2020 годы 160 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 100,0 тыс. рублей;

2019 год – 60,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

в том числе за счет средств областного бюджета- 0,0  тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 0,0  тыс. рублей;

2015 год – 0,0  тыс. рублей;

2016 год – 0,0  тыс. рублей;

2017 год – 0,0  тыс. рублей;

2018 год – 0,0  тыс. рублей;

2019 год – 0,0  тыс. рублей;

2020 год – 0,0  тыс. рублей;

за счет средств бюджетов муниципальных образований -160,0  тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 0  тыс. рублей;

2015 год – 0  тыс. рублей;

2016 год – 0   тыс. рублей;

2017 год – 0  тыс. рублей;

2018 год – 100,0  тыс. рублей;

2019 год – 60,0  тыс. рублей;

2020 год – 0  тыс. рублей;

средств внебюджетных источников- 0,0 тыс. рублей, в  том числе:

2014 год – 0,0  тыс. рублей;

2015 год – 0,0  тыс. рублей;

2016 год – 0,0  тыс. рублей;

2017 год – 0,0  тыс. рублей;

2018 год – 0,0  тыс. рублей;

2019 год – 0,0  тыс. рублей;

2020 год – 0,0  тыс. рублей;

1.2. В разделе 4. «Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 - 2020 г.» абзац «Объем ассигнований бюджета поселения муниципальной программы на период 2014 – 2020 годы» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования муниципальной  программы составляет 160,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 160,0 тыс. рублей:

в 2014 году – 0 тыс. рублей;

в 2015 году – 0 тыс. рублей;

в 2016 году – 0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0 тыс. рублей;

в 2018 году – 100,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 60,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей:

в 2014 году – 0 тыс. рублей;

в 2015 году – 0 тыс. рублей;

в 2016 году – 0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0 тыс. рублей;

1.3. Приложение №2 к муниципальной программе Новороговского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 - 2020 г.» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение №3 к муниципальной программе Новороговского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 - 2020 г.» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Новороговского

сельского поселения                                                                     Капустина Т.П.

Приложение № 1

к постановлению администрации

Новороговского сельского поселения

от 09.10.2015 г. №169

Таблица №2 Расходы бюджета Новороговского сельского поселения на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 Год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2020 г.» | Всего в том числе | X | X |  | X | X |  |  | - |  | - | - | - | 100,0 т.р |  | 60,0 т.р. | - |
|  |  | Администрация Новороговского сельского поселения | X | X |  | X | X |  |  | - |  | - | - | - | 50,0 т.р |  | 30,0 т.р. | - |
|  |  | участники, МБУК «Новороговский СДК» | X | X |  | X | X |  |  | - |  | - | - | - | 50,0 т.р |  | 30,0 т.р. | - |
| Подпрограмма | «Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий на территории муниципального образования «Новороговское сельское поселение» | Администрация Новороговского сельского поселения участники, МБУК «Новороговский СДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Проведение обязательного энергетического обследования | Ответственный исполнитель Администрация Егорлыкского сельского поселения |  | X |  | X | X |  |  | - |  | - | - | - | 50,0 т.р |  | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие источники света |  |  | X |  | X | X |  |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Замена неэффективных отопительных котлов |  |  | X |  | X | X |  |  | - |  | - | - | - | - |  | 30,0 т.р | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Обучение ответственного сотрудника по программе энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | Не требует финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение обязательного энергети-ческого обследования | Ответственный исполнитель МБУК «Егорлыкский СДК» |  | X |  | X | X |  |  | - |  | - | - | - | 50,0 |  | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Замена оконных блоков и дверных проемов на металлопластиковые |  |  | X | X |  |  | X | - |  | - |  | - | - | - | 30,0 т.р. |  | - |

Примечание.

Х – отсутствует код бюджетной классификации.

Используемые сокращения:

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;

РзПр – раздел, подраздел;

ЦСР – целевая статья расходов;

ВР – вид расходов;

Приложение № 2

к постановлению администрации

Новороговского сельского поселения

от 09.10.2015 г. №169

Таблица №3 Расходы федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Новороговского сельского поселения

| Статус | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2020 г.» | всего | - | - | - | - | 100,0 | 60,0 | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - | 100,0 | 60,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |