АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2017 г                                  	№ 52                    ст.Новороговская

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Новороговского сельского поселения» за 2016 год

### В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 постановления Администрации Новороговского сельского поселения от 16.09.13г. № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения» и пунктом 4 постановления Администрации Новороговского сельского поселения от 16.09.13 г. № 171 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Новороговского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» за 2016 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» за 2016 год на официальном сайте Администрации Новороговского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Новороговского

сельского поселения                          ____________   О.С.Григорова

Приложение

к постановлению

Администрации Новороговского

сельского поселения

от 27.04.2017 года № 52

Отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» за 2016 год

- В 2016 году финансирование муниципальной программы были направлены на следующие мероприятия:

- Мероприятия в области коммунального хозяйства по разработке проектов зон санитарной охраны водозаборов и получении санитарно-эпидемиологического заключения.

На финансирование программных мероприятий в 2016 год было выделено 100,0 тыс.рублей.

2. Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» имеет 1 подпрограмму «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения».

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

- Расходы на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства;

- Мероприятия в области коммунального хозяйства по разработке проектов зон санитарной охраны водозаборов и получении санитарно-эпидемиологического заключения;

- Софинансирование мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации;

- Предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям.

- Расходы за счет средств резервного фонда Правительства области на финансирование непредвиденных расходов областного бюджета (приобретение двух водонапорных башен объемом 25 куб.м, двух погружных насосов ЭЦВ  8-16-140 (или эквивалента).

Начиная с 2016 года полномочия в сфере водоснабжения были переданы на уровень муниципального района, но Администрации поселения (согласно решения суда) было необходимо завершить реализацию  мероприятия по разработке проектов зон санитарной охраны водозаборов и получении санитарно-эпидемиологического заключения.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» приведены в таблице № 1 к данному постановлению.

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ приведены в таблице № 2 к данному постановлению.

- Сведения  об использовании источников средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице № 3 к данному постановлению

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Новороговского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году приведены в таблице № 4 к данному постановлению.

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы Новороговского сельского поселения в отчетном году в таблице № 5 к данному постановлению.

8. Внесение изменений в муниципальную программу ответственным исполнителем производились согласно потребности и на основании решений Собрания депутатов поселения.

9. Программа реализовывалась в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей. Все запланированные результаты достигнуты.

10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения»:

- Критерий «Степень достижения целей и задач» равен:

72,3/72,3=1

98,5/98,5=1

72/72=1

97/97=1

- Критерий «Степень реализации основных мероприятий» равен:

(1+1+1+1)/5*100=100

Значение показателя результативности больше 80%, степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как высокая.

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» равен:

(99,9/100,0)*100=99,9

Если значение показателя результативности и значение показателя полноты использования бюджетных средств больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

- Критерий «Эффективность использования средств бюджета поселения» равен:

99,9/100,0=1

Значение показателя эффективность использования средств бюджета равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
|  | уровень износа коммунальной инфраструктуры | % |  | 72,3 | 72,3 |  |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
|  | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Новороговского сельского поселения; | процентов |  | 98,5 | 98,5 |  |
|  | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц Новороговского сельского поселения; | процентов |  | 72,0 | 72,0 |  |
|  | - уровень газификации Новороговского сельского поселения; |  |  | 97,0 | 97,0 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения территории Новороговского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Расходы на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Без финансирования | Без финансирования |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Мероприятия в области коммунального хозяйства по разработке проектов зон санитарной охраны водозаборов и получении санитарно-эпидемиологического заключения | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Мероприятие по разработке зон санитарной охраны завершено | Достигнуто |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Софинансирование мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Без финансирования | Без финансирования |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Без финансирования | Без финансирования |  |
| Основное мероприятие 1.5. | Расходы за счет средств резервного фонда Правительства области на финансирование непредвиденных расходов областного бюджета (приобретение двух водонапорных башен объемом 25 куб.м, двух погружных насосов ЭЦВ 8-16-140 (или эквивалента) | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Без финансирования | Без финансирования |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» | всего | 100,0 | 99,9 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 99,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения территории Новороговского сельского поселения» | всего | 100,0 | 99,9 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 99,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Мероприятия в области коммунального хозяйства по разработке проектов зон санитарной охраны водозаборов и получении санитарно-эпидемиологического заключения | всего | 100,0 | 99,9 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 99,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

- Таблица 4

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Новороговского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» (наименование программы) Сумма экономии (тыс. рублей)Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов). Ожидаемый непосредственный результатФактически сложившийся результат; всего. в том числе в результате проведенных конкурсных процедурМероприятия в области коммунального хозяйства по разработке проектов зон санитарной охраны водозаборов и получении санитарно-эпидемиологического заключения; Выполнение отдельных мероприятий для реализации муниципальной программы в целом; Реализованы мероприятия в области коммунального хозяйства по разработке проектов зон санитарной охраны водозаборов и получении санитарно-эпидемиологического заключения; 0; 0. - Таблица 5 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Новороговского сельского поселения в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новороговского сельского поселения» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства по разработке проектов зон санитарной охраны водозаборов и получении санитарно-эпидемиологического заключения | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |