АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 апреля 2020 г                                  № 36                      ст.Новороговская

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на 2019 – 2030 г.»

за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 28.06.18г. №48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на 2019 – 2030 г.» за 2019 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2019 – 2030 г.» за 2019 год на официальном сайте Администрации Новороговского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Новороговского сельского поселения             _____________О.С.Григорова

Приложение

к постановлению Администрации

Новороговского сельского поселения

от 30 апреля 2020 г. №36

Отчет о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2019 – 2030 г.»

за 2019 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2019 – 2030 г.» была утверждена постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 10.12.2018 № 121.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- Снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов.

- Снижение потерь энергоресурсов.

- Улучшение экологической ситуации.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Повышение  энергетической эффективности сетей уличного освещения».

2. «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях».

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия.

В рамках подпрограммы 2 также предусмотрено выполнение одного основного мероприятия.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении к настоящему отчету.

Данная программа не предусматривает финансирование.

3. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Приложение

к отчету о реализации муниципальной

программы Новороговского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на 2019 – 2030 г.»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на 2019 – 2030 г.», а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня энергосбережения | Достигнуто Частично произведена замена светильников на энергосберегающие. Финансирование не предусмотрено |  |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепления и т.д.) | Администрация Новороговского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня экономии энергоресурсов | Достигнуто Произведено информирование населения и учреждений о необходимости выполнения мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности Финансирование не предусмотрено |  |