АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 декабря 2020 года                           № 92                          ст. Новороговская

Об утверждении Плана

реализации муниципальной программы

Новороговского сельского поселения «Благоустройство и коммунальное хозяйство» на 2021 год

В соответствии c решением Собрания депутатов Новороговского сельского поселения от 25.12.2020 № 121 «О бюджете Новороговского сельского поселения Егорлыкского района на 2021 год и на плановый период 2021-2023 годов», постановлениями Администрации Новороговского сельского поселения от 28.06.2018 № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения», от 10.12.2018 г № 124 «Об утверждении муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Благоустройство и коммунальное хозяйство», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 31 Устава  муниципального образования «Новороговское сельское поселение»:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы «Благоустройство и коммунальное хозяйство» на 2021 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Разместить настоящее распоряжение с сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Новороговского сельского поселения.

- Организацию исполнения настоящего распоряжения в части финансирования мероприятий возложить на заведующего сектором экономики и финансов Администрации Новороговского сельского поселения Ю.Е. Самарцеву, в части исполнения мероприятий – на ведущего специалиста Администрации Новороговского сельского поселения А.Г. Денисенко.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Новороговского сельского поселения                                           О.С. Григорова

Приложение

к распоряжению Администрации Новороговского сельского поселения

от 30.12.2020 г. № 92

ПЛАН

реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения

«Благоустройство и коммунальное хозяйство» на 2021 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федерадьный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Новороговского сельского поселения» |  | Х | Х | 3512,2 | 2175,3 | 325,0 | 1011,9 | – |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание сетей уличного освещения | Администрация Новороговского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Новороговского сельского поселения уровнем освещения улиц | До 31 декабря 2021 г. | 796,5 | - | – | 796,5 | – |
|  | Контрольное событие - оплата электроэнергии уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Содержание мест захоронения | Администрация Новороговского сельского поселения | Повышение безопасности населения при посещении кладбищ | До 31 декабря 2021 г. | 11,0 | - | - | 11,0 | - |
|  | Контрольное событие - противоклещевая обработка территории кладбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Прочие работы по благоустройству | Администрация Новороговского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Новороговского сельского поселения уровнем благоустройства | До 31 декабря 2021 г. | 95,0 | - | - | 95,0 | - |
|  | Контрольное событие - уборка территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.6. Мероприятия по капитальному ремонту Мемориала памяти по погибшим в Великой Отечественной войне, включая разработку проектно-сметной документации и проведение экспертизы | Администрация Новороговского сельского поселения | Получение положительного заключения государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости объекта | I квартал 2021 г. | 35,0 | - | - | 35,0 | - |
|  | Контрольное событие – прохождение государственной экспертизы проектной (сметной) документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по капитальному ремонту Мемориала памяти по погибшим в Великой Отечественной войне и получение положительного заключения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.7. Расходы на оплату услуг по проведению строительного контроля, иных функций заказчика, предусмотренных действующим законодательством, и авторского надзора на объектах муниципальной собственности | Администрация Новороговского сельского поселения | Обеспечение контроля в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации | До 31 декабря 2021 г. | 54,0 | - | - | 54,0 | - |
|  | Контрольное событие - проведение строительного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.8. Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» | Администрация Новороговского сельского поселения | Восстановление запланированных воинских захоронений | До 31 декабря 2021 г. | 2520,7 | 2175,3 | 325,0 | 20,4 | - |
|  | Контрольное событие - капитальный ремонт мемориала памяти по погибшим в Великой Отечественной войне |  |  |  |  |  |  |  |  |