АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 05 августа 2022 года | № 68 | ст. Новороговская |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Новороговского сельского поселения

«Благоустройство и коммунальное хозяйство» за первое полугодие

2022 года

В соответствии с пунктами 5.4, 5.5 постановления Администрации Новороговского сельского поселения от 28.06.2018 № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения», руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации за первое полугодие 2022 года муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Благоустройство и коммунальное хозяйство» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Новороговского сельского поселения                                      В.Г. Романов

Приложение

к распоряжению Администрации Новороговского

сельского поселения

от 05.08.22 № 68

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения

«Благоустройство и коммунальное хозяйство»

за 1 полугодие 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Новороговского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Новороговского сельского поселения» |  | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1269,4 | 1269,4 | 491,2 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание сетей уличного освещения | Администрация Новороговского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Новороговского сельского поселения уровнем освещения улиц. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 790,6 | 790,6 | 387,2 |  |
|  | Контрольное событие - оплата электроэнергии уличного освещения |  | Заключен муниципальный контракт по оплате электроэнергии уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Содержание мест захоронения | Администрация Новороговского сельского поселения | Повышение безопасности населения при посещении кладбища. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 15,0 | 15,0 | 7,3 |  |
|  | Контрольное событие - противоклещевая обработка территории кладбищ, вывоз ТКО |  | Заключено 2 муниципальных контракта: вывоз ТКО с территории кладбища, а также акарицидная обработка кладбища. |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Прочие работы по благоустройству | Администрация Новороговского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Новороговского сельского поселения уровнем благоустройства. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 253,8 | 253,8 | 13,3 |  |
|  | Контрольное событие - уборка территории поселения |  | Заключено 4 муниципальных контрактов: услуги по благоустройству территории поселения (покос сорной и карантинной растительности, вырубка поросли, сбор мусора), противоклещевая обработка лесопарковой зоны и территории мемориала, приобретение баннера (указателя населенного пункта), приобретение урн, краски, извести в целях благоустройства территории поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. Содержание и озеленение территории населенного пункта Новороговского сельского поселения (приобретение и высадка деревьев, кустарников, устройство клумб, газонов, уходные работы за насаждениями) | Администрация Новороговского сельского поселения | Поддержание созданной или изначально существующей природной среды на территории Новороговского сельского поселения. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие - озеленение территории поселения |  | Планируемая дата заключения муниципального контракта- октябрь 2022 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.8. Мероприятия по текущему ремонту мемориала памяти по погибшим в Великой Отечественной войне, включая разработку проектно-сметной документации и проведение экспертизы | Администрация Новороговского сельского поселения | Поддержание в удовлетворительном состоянии объектов памяти по погибшим в Великой Отечественной войне | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 190,0 | 190,0 | 83,4 |  |
|  | Контрольное событие – улучшение состояния объектов памяти по погибшим в Великой Отечественной войне |  | Заключено 2 муниципальных контракта: приобретение мемориального знака и цифр из нержавеющей стали с указанием дат начала и окончания войны), |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1269,4 | 1269,4 | 491,2 |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы- Администрация Новороговского сельского поселения | X | X | X | 1269,4 | 1269,4 | 491,2 |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство и коммунальное хозяйство» за 1 полугодие 2022 года

Муниципальная программа «Благоустройство и коммунальное хозяйство» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 10.12.2018 г. № 124. На реализацию Муниципальной программы (с учетом изменений) в 2022 году предусмотрено средств в объеме 1269,4 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 1269,4 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Новороговского сельского поселения.

План реализации муниципальной программы «Благоустройство и коммунальное хозяйство» (далее – план) был утвержден распоряжением Администрации Новороговского сельского поселения от 30.12.2021 № 76.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1- «Благоустройство территории Новороговского сельского поселения».

подпрограмма 2 – «Коммунальное хозяйство Новороговского сельского поселения».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство территории Новороговского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено 1269,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2022 расходы составили 491,2 тыс. рублей или 38,7 %.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

Реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Коммунальное хозяйство Новороговского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2022 г. планируется осуществить без финансирования.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) Основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

2) Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.