АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2018 г                                  	№33                     ст. Новороговская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Новороговского сельского поселения

«Благоустройство территории» за 2017 год

### В соответствии с постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 16.09.13г. № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения», постановлением Администрации Новороговского сельского поселения от 16.09.13 г. № 171 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Новороговского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Благоустройство территории» за 2017 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории» за 2017 год на официальном сайте Администрации Новороговского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Новороговского

сельского поселения                                                                 О.С.Григорова

Приложение

к постановлению

Администрации Новороговского

сельского поселения

от 27.04.2018 года №33

Отчет о реализации муниципальной программы

«Благоустройство» за 2017 год

1. В 2017 году мероприятия муниципальной программы были направлены на создание благоприятных условий жизни населения, повышение уровня благоустройства населенного пункта.

На финансирование программных мероприятий в 2017 год было выделено 786,9 тыс.рублей.

2. Программа «Благоустройство» имеет 1 подпрограмму «Благоустройство территории Новороговского сельского поселения».

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

- содержание сетей уличного освещения;

- содержание мест захоронения;

- прочие мероприятия по благоустройству.

3. Бюджетные ассигнования программа «Благоустройство территории» направлены на уборку территории поселения от мусора, противоклещевую обработку, ограждение территории кладбища, оплату электроэнергии за уличное освещение, грейдирование плотин и т.д.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в таблице № 1 к данному постановлению.

6. Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в таблице № 2 к данному постановлению.

7. Сведения  об использовании источников средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице № 3 к данному постановлению.

8. Программа реализовывалась в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей. Все запланированные результаты достигнуты.

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство»:

- Критерий «Степень достижения целей и задач» равен:

а) площадь территории общего пользования поселения, приведенной в удовлетворительное состояние- 18,8/18,6=1

а) количество потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения – 97,3/101,4=0,96

б) площадь кладбищ, на которых произведена акарицидная (противоклещевая) обработка – 3,176/3,176=1

в) количество проведенных субботников по наведению порядка на территории поселения-  10/7 = 1,4

г) количество высаженных зеленых насаждений- 161/154 =1

- Критерий «Степень реализации основных мероприятий» равен:

а) (1+0,96+1+1,4+1)/5*100=107,2 - высокая

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» равен:

(786,9/787,0)*100=99,99 - высокая

Программа считается эффективной.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | площадь территории общего пользования поселения, приведенной в удовлетворительное состояние | КВ.м | 18,6 | 18,6 | 18,8 |  |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Новороговского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения | тыс. кВт. ч | 109,2 | 101,4 | 97,3 | Сложилась экономия электроэнергии |
| 1.2 | площадь кладбищ, на которых произведена акарицидная (противоклещевая) обработка | га | 3,176 | 3,176 | 3,176 |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | количество проведенных субботников по наведению порядка на территории поселения | единиц | 7 | 7 | 10 |  |
| 1.4 | количество высаженных зеленых насаждений | единиц | 86 | 154 | 161 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Новороговского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Новороговского сельского поселения уровнем освещения улиц | Достигнуто |  |
| 1.2 | Содержание мест захоронения | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | Достигнуто |  |
| 1.3 | Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Новороговского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Новороговского сельского поселения уровнем благоустройства | Достигнуто |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Благоустройство территории» за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории» | всего | 787,0 | 786,9 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 787,0 | 786,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство территории Новороговского сельского поселения» | всего | 787,0 | 786,9 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 787,0 | 786,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | всего | 706,4 | 706,4 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 706,4 | 706,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Содержание мест захоронения | всего | 16,4 | 16,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 16,4 | 16,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Прочие мероприятия по благоустройству | всего | 64,2 | 64,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 64,2 | 64,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |