АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ-проект

.2013 г.                                                                                                       №

ст. Новороговская

Об утверждении графика разработки

и утверждения схем водоснабжения и

водоотведения Новороговского сельского

поселения

В соответствии с  Федеральным законом от 07 декабря 2011 года                           № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый график разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения  Новороговского  сельского поселения.

2. Назначить ответственным лицом за разработку и утверждение схем водоснабжения и водоотведения на территории Новороговского сельского поселения специалиста первой категории Несват В.В.

3.Постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за  исполнением  постановления оставляю  за  собой.

Глава Новороговского сельского поселения                               Т.П. Капустина

Приложение

к постановлению Администрации

Новороговского сельского поселения

от.2013 г. №

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации водопроводных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении Новороговского сельского поселения | 28.02.2013- 15.03.2013 |  |
| 3 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 15.03.2013 г. – 01.04.2013 г. |  |
| 4 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | 17.03.2013 г. - 08.05.2013 г. |  |
| 5 | Передача проекта схем водоснабжения и водоотведения на рассмотрение | 09.05.2013 г. |  |
| 6 | Рассмотрение проекта схем водоснабжения и водоотведения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений) | 13.05.2013 г. - 13.06.2013 г. |  |
| 7 | Принятие постановления Главы Администрации об утверждении схем водоснабжения и водоотведения | 15.06.2013 |  |