Начало  - 17.02.2014г.

Конец  -  20.03.2014г.

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ -проект

2014 г.                                        №                                    ст. Новороговская

О благоустройстве территорий

муниципального образования

«Новороговское сельское поселение»

В соответствии с Законом РФ от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Правилами благоустройства территорий Новороговского сельского поселения, Уставом муниципального образования «Новороговское сельское поселение»

постановляю:

1. Утвердить комиссию по благоустройству и санитарной очистке территории Новороговского сельского поселения. (Приложение 1)

2. Утвердить план организационных мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования Новороговского сельского поселения

на 2014 - 2015 годы. (Приложение 2)

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 05.12.2012 года №216 «О благоустройстве и санитарной очистке территории Новороговского сельского поселения»

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Новороговского сельского поселения                                Т.П. Капустина

Постановление вносит специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Лешкевич О.В.

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Новороговского сельского поселения

от      2014 года №

СОСТАВ
комиссии по благоустройству и санитарной очистке
территории Новороговского сельского поселения

Председатель комиссии:
Капустина Татьяна Павловна- Глава Новороговского сельского поселения

Заместитель председателя:
Лешкевич Олеся Викторовна - специалист первой категории по вопросам ЖКХ и благоустройства

Члены комиссии:
Строкова Светлана Викторовна - депутат Собрания депутатов Новороговского сельского поселения ( по согласованию)

Волошин Евгений Владимирович - депутат Собрания депутатов Новороговского сельского поселения ( по согласованию)

Колесникова Лидия Павловна – пенсионер ( по согласованию)

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Новороговского сельского поселения

от      2014 года №

ПЛАН

организационных мероприятий по благоустройству территорий

муниципального образования Новороговского сельского поселения

на 2014 - 2015 годы

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Контроль исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Предусмотреть круглогодичный порядок работы комиссии по благоустройству на территории Новороговского сельского поселения с учетом мероприятий, определенных настоящим планом. | Постоянно | Глава Новороговского сельского поселения | Административная комиссия Егорлыкского района |
| 1.2. | Организовать проведение мероприятий по благоустройству и санитарной уборке территорий поселения в четыре этапа: - первый этап (весенний), - второй этап (летний), - третий этап (осенний), - четвертый этап (зимний). Проведение мероприятий 3-го и 4-го этапов, допускается корректировать по фактическому состоянию погодных условий. | 01.03 – 31.05 01.06 – 31.08 01.09 – 30.11 01.12 – 28.02 | Глава Новороговского сельского поселения | Административная комиссия Егорлыкского района |
| 1.3. | Осуществлять работу по выявлению и предупреждению нарушений правил благоустройства Новороговского сельского поселения. | Постоянно | Глава Новороговского сельского поселения, специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства | Административная комиссия Егорлыкского района |
| 1.4. | Организовать проведение работ по инвентаризации зеленых насаждений, произрастающих на территории муниципального образования, и составлению электронных карт объектов озеленения. | 01.06.2014 | Глава Новороговского сельского поселения, специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства | Отдел коммунального хозяйства и строительства Егорлыкского района |
| 1.5. | Разработать и утвердить регламент действий организаций, обслуживающих жилищный фонд, в зимний период, с учетом обеспечения нормативной численности дворников. | 01.06.2014 | Руководители организаций, обслуживающих жилищный фонд | Глава Новороговского сельского поселения |
| 1.6. | Организовать проверку (осмотр) наличия и технического состояния специализированной коммунальной техники муниципальных предприятий. | 01.10.2014 | Специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства | Глава Новороговского сельского поселения |
| 1.7. | Подготовить отчет об устранении выявленных нарушений в сфере благоустройства в 2014 году. | 25.12.2014 | Глава Новороговского сельского поселения, специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства | Административная комиссия Егорлыкского района |
| 2. Мероприятия I этапа (весеннего) с 01.03.2014 по 31.05.2014 |  |  |  |  |
| 2.1. | Организовать проведение: - «Месячника чистоты», - «Дня благоустройства». | 21.03.2014 - 18.04.2014 19.04.2014 | Глава Новороговского сельского поселения | Отдел коммунального хозяйства и строительства Егорлыкского района, Административная комиссия Егорлыкского района |
| 2.2. | Представить организационный план по выходу из зимы, с указанием объектов и видов проводимых работ. | 15.03.2014 | Глава Новороговского сельского поселения, специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства | Отдел коммунального хозяйства и строительства Егорлыкского района |
| 2.3. | Представить организационный план проведения «Дня древонасаждения», с указанием объектов, балансовой принадлежности, количестве посадочного материала, планируемом числе участников. | 01.04.2014 | Глава Новороговского сельского поселения, специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства | Отдел коммунального хозяйства и строительства Егорлыкского района |
| 2.4. | Организовать проведение «Дня древонасаждения». Представить отчет по итогам мероприятия. | 12.04.2014 | Глава Новороговского сельского поселения, специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства | Отдел коммунального хозяйства и строительства Егорлыкского района |
| 2.5. | Провести мероприятия по приведению в надлежащее состояние памятников и мемориальных комплексов (валка и обрезка зеленых насаждений, корчевка пней, санитарное содержание) | 29.04.2014 | Глава Новороговского сельского поселения | Административная комиссия Егорлыкского района |
| 2.6. | Завершить подготовку пляжей и мест массового отдыха граждан к открытию купального сезона 2014 года. | 31.05.2014 | Глава Новороговского сельского поселения, специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства | Административная комиссия Егорлыкского района |
| 3. Мероприятия II этапа (летнего) с 01.06.2014 по 30.08.2014 |  |  |  |  |
| 3.1. | Завершить работы по цветочному оформлению. | 15.06.2014 | Глава Новороговского сельского поселения | Административная Комиссия Егорлыкского района |
| 3.2. | Организовать мероприятия по надлежащему санитарному содержанию и проведению уходных работ на объектах благоустройства. | В течение всего периода | Глава Новороговского сельского поселения, специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства | Административная комиссия Егорлыкского района |
| 3.3. | Организовать проведение конкурсов по благоустройству в поселениях по номинациям «Лучший двор», «Лучшая улица», «Лучший дом» и т.д. Подвести итоги конкурсов, определить победителей. | 10.08.2014 | Глава Новороговского сельского поселения | Административная комиссия Егорлыкского района |
| 4. Мероприятия III этапа (осеннего) с 01.09.2014 по 30.11.2014 |  |  |  |  |
| 4.1. | Организовать проведение «Месячника чистоты» (уборка опавшей листвы, высадка зеленых насаждений, консервация фонтанов, поливочных систем, санитарная очистка территории). | 08.09.2014 – 10.10.2014 | Глава Новороговского сельского поселения | Отдел коммунального хозяйства и строительства Егорлыкского района, Административная комиссия Егорлыкского района |
| 4.2. | Разработать и утвердить план работы коммунальных служб в зимний период 2014 – 2015 года, с указанием ответственных должностных лиц. | 31.10.2014 | Глава Новороговского сельского поселения, специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства | Отдел коммунального хозяйства и строительства Егорлыкского района, Административная комиссия Егорлыкского района |
| 4.3. | Обеспечить закупку противогололедных реагентов в необходимом количестве для обеспечения бесперебойного движения транспорта. | 31.10.2014 | Специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства, финансовый отдел | Глава Новороговского сельского поселения |
| 4.5. | Организовать работу с руководителями управляющих организаций, предприятий, собственниками нежилых помещений, председателями ТСЖ по очистке прилегающих территорий от снега и льда, принятию мер по недопущению накапливания снежной массы на кровлях зданий и сооружений. | 31.10.2014 | Глава Новороговского сельского поселения | Отдел коммунального хозяйства и строительства Егорлыкского района. |
| 4.6. | Утвердить перечень основных улиц, подъездных путей к социально значимым объектам, подлежащим расчистке от снега в первую очередь. | 10.11.2014 | Глава Новороговского сельского поселения | Административная комиссия Егорлыкского района |
| 4.7. | Утвердить места временного складирования снежной массы. | 10.11.2014 | Глава Новороговского сельского поселения | Административная комиссия Егорлыкского района |
| 5. Мероприятия IV этапа (зимнего) с 01.12.2014 по 28.02.2015 |  |  |  |  |
| 5.1. | По мере выпадения атмосферных осадков (снег, ледяной дождь и т.п.) организовать уборку территорий муниципальных образований и проведение антигололедных мероприятий. | В течение всего периода | Глава Новороговского сельского поселения, специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства | Отдел коммунального хозяйства и строительства Егорлыкского района |
| 5.2. | Обеспечить вывоз снежной массы и складирование строго в отведенных местах. | В течение всего периода | Глава Новороговского сельского поселения, специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства | Административная комиссия Егорлыкского района |
| 5.3. | Организовать взаимодействие с руководителями организаций и предприятий по привлечению дополнительной техники для расчистки дорог и тротуаров от снега и наледи. | В течение всего периода | Глава Новороговского сельского поселения | Отдел коммунального хозяйства и строительства Егорлыкского района, Административная комиссия Егорлыкского района |
| 5.4. | Организовать расчистку подъездных путей к местам временного хранения ТБО, не допускать ухудшения санитарного порядка и образования свалочных очагов. | В течение всего периода | Глава Новороговского сельского поселения | Административная комиссия Егорлыкского района |
| 5.5. | Обеспечить работу управляющих организаций, предприятий, собственников нежилых помещений, ТСЖ по очистке прилегающих территорий от снега и льда, расчистке кровель зданий и сооружений от снежной массы. | В течение всего периода | Глава Новороговского сельского поселения | Отдел коммунального хозяйства и строительства Егорлыкского района. |

Контроль исполнения плана организационных мероприятий оставляю за собой.

Исполнитель: специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Лешкевич О.В.